## Slide 1
从0到1
构建一站式服务平台
项目工作法 · 完整方法论沉淀
特步 · 制造与物流园区一站式服务平台

## Slide 2
核心工作流
五个核心原则驱动项目全流程
文档驱动 先写文档，再写代码
原型验证 写代码前先验证方案
技能固化 重复劳动变成可复用流程
渐进交付 分模块、分阶段推进
版本对应 Git 提交记录文档和代码的对应关系

## Slide 3
项目全流程
Step 1
需求文档
→
↓
Step 2
架构设计
→
↓
Step 3
文档归类
→
↓
Step 4
原型设计
↓
↓
Step 5
原型验证
→
Step 6
Skills固化
→
Step 7
代码开发
→
Step 8
Git提交

## Slide 4
第一步
项目初始化
搭建标准化项目骨架

## Slide 5
项目初始化 — 产物
标准化模板一键生成，确保每个项目结构一致
CLAUDE.md 项目级 AI 指令，定义规范和工作流
README.md 项目简介和快速开始
.gitignore 忽略规则
.github/ CI/CD 流水线
.vscode/ 编辑器配置
.claude/ AI 配置和 Skills 目录
docs/ 文档目录

## Slide 6
为什么先做初始化
混乱的做法
好的做法
✗ 每个项目从零搭目录
✗ 团队/AI 不知道规范
✗ 不同项目风格各异
✓ 标准化模板一键生成
✓ CLAUDE.md 就是"宪法"
✓ .vscode/ + .github/ 统一配置

## Slide 7
第二步
需求梳理与架构设计
将业务想法转化为结构化文档

## Slide 8
需求总纲 — requirements.md
所有后续工作的唯一依据
项目简介 一句话说清做什么
项目背景 痛点分析，为什么做
项目目标 可衡量的目标
技术架构 选型依据和关键约束
分阶段目标 试点 → 推广 → 全覆盖
功能模块 按模块列出功能清单+优先级
系统集成 对接哪些外部系统
非功能需求 性能/安全/兼容性
变更记录 版本管理，可追溯

## Slide 9
架构设计 — architecture.md
分层架构：接入层 → 应用层 → 流程层 → 集成层
技术选型 前端/后端/数据库/部署
系统架构图 分层架构：接入→应用→流程→集成
模块划分 模块职责和交互关系
设计原则 架构决策的依据
主数据管理 数据来源和同步方式
决策记录 (ADR) 重大决策的背景和权衡
实施路线 时间线规划

## Slide 10
第三步
文档归类管理
建立清晰的文档归类体系

## Slide 11
文档目录结构
按模块不按类型，README导航
● 01-蓝图方案/ — 原始蓝图、规划文档（只读归档）
● 02-业务需求/ — 按模块拆分（HR/行政/生产/通用）
● 03-原型方案/ — HTML可交互原型 + 说明文档
● 04-PRD/ — 产品需求文档
● 每个模块目录放 README.md 作为入口

## Slide 12
归类的核心要点
按模块不按类型 业务需求按「模块」分类，而非文件类型
README 导航 每个模块目录放 README.md 作为入口
归类即整理 新文件立刻归类，不堆积到 docs/ 根目录
可自动化 用 organize-docs skill 自动扫描并建议归类

## Slide 13
第四步
原型设计与验证
写代码之前，先用可交互原型验证方案

## Slide 14
原型设计方案
用 HTML 原型替代 Axure/Figma
● 三端合一 HTML 原型（手机 + PC + 管理门户）
● 手机端：mp-{模块名} 页面 + 底部导航切换
● PC 端：pc-{模块名} 页面 + 左侧导航 data-pc 绑定
● 门户端：portal-{模块名} 页面 + data-portal 绑定
● 优点：浏览器直接运行，可 Git 提交做 diff

## Slide 15
原型验证流程 (validate-prototype)
自动化质量门禁，Axure/Figma 做不到的事
● Step 1: 读取 HTML 原型文件
● Step 2: 提取三类页面定义（m-page / pc-page / portal-page）
● Step 3: 提取导航引用（mNav调用 / data-pc / data-portal / onclick函数）
● Step 4: 逐项校验 — 目标是否存在? 函数是否定义? ID是否重复?
● Step 5: 输出验证报告

## Slide 16
第五步
Skills 技能固化
将重复性工作流程编码为可复用的 Skill

## Slide 17
当前已沉淀的 Skills
先有流程，后有 Skill — 做一次，沉淀一次
init-project 项目脚手架一键生成
organize-docs 文档自动扫描归类
prototype-designer 原型方案 + PRD 生成
validate-prototype HTML 原型断链自动检查

## Slide 18
Skill 设计原则
先做再沉淀 做过一次才知道流程对不对
步骤严格 用『不要跳过』约束 AI 行为
产出可预期 定义标准输出模板，每次格式一致
版本管理 Skill 文件纳入 Git，跟随项目演进

## Slide 19
第六步
记忆系统与跨会话持久化
AI 会话压缩后，关键上下文不会丢失

## Slide 20
记忆体系分类
.claude/projects/{hash}/memory/ 目录
user 用户角色、知识水平、偏好
feedback 用户纠正和确认（含原因）
project 项目目标、当前任务、决策
reference 外部系统位置、文档索引

## Slide 21
第七步
Git 提交与版本管理
每次变更对应一个提交，形成可追溯的演进历史

## Slide 22
提交规范
● 提交信息使用中文
● 格式：{动词}{名词} — {补充说明}
● 示例：
● · 初始化项目结构
● · 整理 docs/ 目录结构，按功能模块拆分业务需求
● · 新增 organize-docs skill 用于文档自动归类
● · 人事通原型 V1.0 — 三端完整交互原型

## Slide 23
项目演进日志
9 次提交，从骨架到完整方法论
● 28c26d5 初始化项目结构
● 8aab796 补充项目背景、目标及功能模块需求
● caf727a 添加项目级 Skills 目录
● c4f5078 新增 prototype-designer skill
● bca6fa4 按功能模块拆分业务需求为独立md文件
● 8f32386 新增 organize-docs skill
● b494642 归类新文档，同步蓝图V0.5
● c0ccd6e 人事通原型 V1.0 — 三端完整交互原型
● 31dc9fe 新增项目工作法文档

## Slide 24
总结：方法论地图
📋
先写文档立规矩
🎨
再做原型快验证
⚙️
技能固化防走样
📈
渐进交付控范围

## Slide 25
工具链一览
CLAUDE.md 项目规范和行为约束
requirements.md 需求总纲
architecture.md 架构设计
init-project skill 项目初始化
organize-docs skill 文档分类
prototype-designer skill 原型 + PRD
validate-prototype skill 原型验证
记忆系统 上下文持久化
Git + GitHub 版本管理与 CI/CD

## Slide 26
谢谢
文档驱动 · 原型验证 · 技能固化 · 渐进交付